УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Архангельского сельского поселения

от 29.04.2018г. № 13

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Сосновского муниципального района челябинской оьласти на 2018-2028 годы

**ПАСПОРТ**

программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на 2018-2028 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; * Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; * Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Генеральный план Архангельского сельского поселения, утвержден Решением Совета депутатов Архангельского сельского поселения от 12.04.2017г. № 65 |
| Заказчик Программы | Администрация Архангельского сельского поселения  Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Разработчик Программы | Администрация Архангельского сельского поселения  Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Цели Программы | * обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения. |
| Задачи Программы | * анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры; * прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года; * формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Улучшение эксплуатационного состояния объектов;  Обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан в учреждениях социальной сферы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Строительство ФАП 2. Благоустройство общественной территории у сельского клуба (сквер) 3. Ремонт сельского клуба 4. Ремонт почты 5. Ремонт и модернизация сельской библиотеки 6. Ремонт здания администрации 7. Ремонт детского сада 8. Обустройство пляжных мест у реки для купания 9. Строительство детской игровой площадки 10. Строительство спортивной площадки |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2018 – 2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2018-2028 годах составит 10000,00 тыс.руб. в том числе по годам:  2018 год – 5000, 00 тыс.руб.  2019 год – 1000, 00 тыс.руб.  2020 год – 1000, 00 тыс.руб.  2021 – 2028 годы – 3000,00 тыс.руб.  Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * улучшение эксплуатационного состояния объектов; * обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан * территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского поселения. |

# Раздел.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## *1.1.Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности*

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов культурно-бытового обслуживания населения (здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. Бытовые предприятия и т.д.).

Система обслуживания является важным элементом, и представляет собой один из видов градостроительной деятельности. Развитие имеет определяющее значение, влияющее как на качество жизни населения, так и на разнообразие объектов обслуживания. Важным показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, как для местного населения, так и для гостей поселения.

Программой предусматривается формирование системы мероприятий, направленных на оптимальное размещение объектов социальной инфраструктуры, с целью повышения обеспечения населения социальными услугами.

***Административное деление***

Территория Архангельского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Сосновский муниципальный район Челябинской области.

В состав муниципального образования Архангельского сельского поселения входит один населенный пункт – село Архангельское. Удаленность от районного центра составляет 75 км.

Площадь сельского поселения составляет – 5173 га.

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения Архангельского сельского поселения – 1,03 тыс. человек.

Территория Архангельского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Сосновский муниципальный район Челябинской области.

В градостроительном отношении расположение поселения, является благоприятным для его перспективного развития, чему способствует хорошая транспортная связь поселения с областным центром. В 12 км от с. Архангельское проходит автодорога областного значения «Западный обход г. Челябинска», а в 4 км на север – автодорога федерального значения «М5-Урал». Расстояние от административного центра – с. Архангельское до областного центра – г. Челябинск 40 км.

Близость с областным центром сказывается на образе жизни населения, которое работает, учится и пользуется объектами социального и культурно-бытового назначения города. Такое экономико-географическое положение Архангельского сельского поселения в сочетании с развитой транспортной связью с областным центром может благоприятствовать перспективному экономическому развитию поселения.

Территорию сельского поселения в большей степени составляют земли, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и Государственного лесного фонда.

***Демографическая ситуация.***

Сложная социально-экономическая ситуация в стране в 1990-х – 2000-х годах существенно сказалась на воспроизводстве населения, как в стране в целом, так и на населении Сосновского района и Архангельского сельского поселения, в частности.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории сельского поселения проживало 1250 человек, из них зарегистрированных по месту жительства 1032 человека и не зарегистрированных 218 человек.

***Демографические показатели Архангельского сельского поселения***

***Таблица 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2017г. | на 01.01.2018г. |
| Постоянно проживающее население, всего чел | 1233 | 1250 |
| Проживающих более 1 года без регистрации | 193 | 218 |
| Зарегистрированных по месту жительства | 1040 | 1032 |
| в том числе: |  |  |
| Младше трудоспособного возраста | 250 | 251 |
| Трудоспособного возраста | 582 | 572 |
| Старше трудоспособного возраста | 210 | 209 |

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения за счет улучшения качества жизни.

***Рынок труда в сельском поселении.***

   Численность трудоспособного населения – 572 человек (55,4%). В связи с отсутствием предприятий, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения. Трудоустроены 487 человек, что составляет 86,0% от трудоспособного населения. Пенсионеры и инвалиды составляют 228 человек (22,1%) населения. В сельском поселении существует проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в сельском поселении должна стать занятость населения.

***Развитие отраслей социальной сферы.***

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, воспитания, здравоохранения, спорта, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

Планирование развития и реконструкции территории сельского поселения необходимо осуществлять на основании проектов планировки территории, которые разрабатываются в развитие генерального плана поселения. В проектах планировки территории необходимо соблюдать нормативный уровень обеспечения населения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

Расчет сети учреждений и объектов соцкультбыта должен предусматривать оптимизацию системы социального и бытового обслуживания исходя из условий транспортной доступности не более 1 часа.

Для укрупненного расчета сети объектов соцкультбыта должны быть использованы региональные нормативы градостроительного проектирования. Для детального расчета сети объектов социально-бытового обслуживания следует дополнительно использовать статистические данные по удельной численности людей соответствующего возраста, а также маломобильных групп населения (включая инвалидов).

Прогнозом на 2018 год и на период до 2028 года определены следующие приоритеты социального развития муниципального образования – Архангельское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области:

-повышение уровня жизни населения муниципального образования в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;

-сохранение культурного наследия.

**1*.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры***

***Образование.***

Сохранение и развитие школьного образования на селе является одним из ключевых вопросов социально-экономического развития сельских территорий, а также привлечения молодежи для работы на селе.

В настоящее время сеть системы образования Архангельского сельского поселения представлена двумя общеобразовательными учреждениями:

- МОУ Архангельская СОШ рассчитанная на 185 мест и фактическим количеством учеников – 157 человек;

- МДОУ детский сад № 23 с. Архангельское рассчитанный на 50 мест с фактическим пребыванием детей – 48 человек.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет реконструкции существующего фонда.

***Здравоохранение.***

Первичные лечебно-профилактические услуги для населения Архангельского сельского поселения оказываются фельдшерско-акушерским пунктом, расположенным в с. Архангельское. Кроме того, население сельского поселения обслуживаются медицинским учреждением районного уровня, это МБУЗ Сосновская ЦРБ в с. Долгодеревенское, врачебной амбулаторией в п.Полетаево и участковой больницей в п. Саргазы.

Приоритетными направлениями развития муниципального здравоохранения является:

- строительство нового здания ФАП и оснащение его современным медицинским оборудованием;

- информационное обеспечение деятельности медучреждений;

- обеспечение лекарствами первой необходимости.

Для обслуживания одиноки, престарелых и нетрудоспособных граждан на дому необходимо создание специализированной социальной службы.

***Спортивные объекты.***

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни.

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Реализация этой цели потребует объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, развития неформального взаимодействия с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятий спортом независимо от уровня их доходов.

Спортивные объекты на территории поселения представлены спортивным залом в здании Архангельская СОШ и хоккейной коробкой на территории школы.

***Учреждения культуры и искусства***

Культура – важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, одним из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества.

Одной из главных задач социально-экономической политики государства является всемерное повышение уровня жизни населения и, в частности, улучшение его культурно-бытового обслуживания, развития культуры и спорта и реализация духовно-нравственного потенциала нации, как основы её целостности, устойчивости и динамичного развития.

Система культурного обслуживания населения в поселении представлена сельским клубом на 120 мест. В целях обеспечения работы сельского клуба, как современного общественного центра, необходимо провести его модернизацию и оборудовать современными средствами видео и аудио оборудования, создать интерьер, отвечающий современным требованиям, оборудовать бесплатным доступом в сеть Интернет.

Библиотечное обслуживание населения осуществляет библиотека, расположенная в здании сельского клуба. Сельская библиотека также нуждается в модернизации оборудования и обновлении библиотечного фонда

***Жилищный фонд.***

На территории Архангельского сельского поселения население в основном проживает в домах одноэтажной застройки усадебного типа. Темпы обновления и реконструкции жилой застройки очень низкие.

По состоянию на 01.01.2018г. общий жилой фонд сельского поселения составляет 20.6 тыс.кв.м.

Существующий жилищный фонд сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустройства.

В администрации сельского поселения в настоящее время в очереди на получение муниципального жилья стоят 3 семьи.

Перспективное развитие сельского поселения начнется с освоения территории, расположенной в северной части с. Архангельское, что предусмотрено Генеральным планом с. Архангельское по расширению границ поселения. Строительство и ввод нового жилья осуществляется за счет средств населения.

В целях решения демографической ситуации, а также привлечения для работы в сельской местности молодых специалистов, необходимо осуществлять строительство жилья за счет средств бюджета и предоставления его в дальнейшем в собственность специалистам, оставшимся работать в поселении.

***1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры***

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 12-35 чел/га.

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер. Надежды на решение демографических проблем мерами  
по стимулированию рождаемости недостаточны, даже не смотря на  
принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского  
капитала и пр.). В настоящее время принимаются активные шаги по улучшению основных показателей воспроизводства населения, оптимизации его половой и возрастной структуры, улучшения состояния здоровья, роста продолжительности жизни. Необходимо проведение продуманной федеральной и региональной демографической и миграционной политики, направленной на преломление общероссийской тенденции депопуляции населения.

Миграционная ситуация характеризуется притоком населения.  
Основную часть мигрантов составляют люди нетрудоспособного возраста.  
Численность населения проживающего в пределах поселения зависит от  
времени года. В летний период численность населения поселения  
увеличивается за счет приезжих.

Таким образом, общий прирост населения поселения будет выше  
темпов его естественного роста.

Дополнительные территории в установленных границах сельского поселения планируются к застройке индивидуальными жилыми домами со  
средними размерами земельных участков до 15 соток. Жилищное строительство является приоритетным направлением  
социально-экономической стратегии развития поселения

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим наибольшее влияние на градообразующую базу в целом выделяются:

-обеспеченность основными ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые и инженерно-энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья, ситуация с доступностью рынков сбыта.

В будущем источники территориального развития поселения обусловлены:

-ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к  
увеличению перерабатывающих производственных объектов;

-возрастанием жилищного строительства в поселении,

-сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права  
граждан), новым жилищным строительством в основном за счет индивидуальной жилой застройки;

* сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их в  
  новых границах;
* необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных  
  территорий в определенном территориально-градостроительном виде  
  представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий и  
  зон отдыха.

***1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения***

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
2. Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
4. Генеральный план муниципального образования – Архангельское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской области.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения на 2018-2028 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и модернизации социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

*Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов социальной инфраструктуры*

*Таблица 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес объекта | Планируемые сроки реализации мероприятий |
| 1. | Строительство ФАП | с. Архангельское | 2018 год |
| 2 | Благоустройство общественной территории у сельского клуба (сквер) | с. Архангельское, ул.Центральная,66 | 2018 год |
| 3. | Ремонт сельского клуба | с. Архангельское, ул.Центральная,66 | 2019 год |
| 4. | Ремонт почты | с. Архангельское,  ул. Садовая,58 | 2019 год |
| 5. | Ремонт и модернизация сельской библиотеки | с. Архангельское, ул.Центральная,66 | 2019 год |
| 6. | Ремонт здания администрации | с. Архангельское | 2020 год |
| 7. | Ремонт детского сада | с. Архангельское, ул. Садовая, 56 | 2020 год |
| 8. | Обустройство пляжных мест у реки для купания | с. Архангельское | 2021-2028 годы |
| 9. | Строительство детской игровой площадки | с. Архангельское | 2021-2028 годы |
| 10 | Строительство спортивной площадки | С. Архангельское | 2021-2028 годы |

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения:

1. Строительство ФАП
2. Благоустройство общественной территории у сельского клуба (сквер)
3. Ремонт сельского клуба
4. Ремонт почты
5. Ремонт и модернизация сельской библиотеки

6. Ремонт здания администрации

7. Ремонт детского сада

8. Обустройство пляжных мест у реки для купания

9. Строительство детской игровой площадки

10. Строительство спортивной площадки

**Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Челябинской области, бюджета Сосновского муниципального района, бюджета Архангельского сельского поселения и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

*Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов социальной инфраструктуры*

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес объекта | Источник финансирования | Планируемые сроки реализации мероприятий, год | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Строительство ФАП | с.Архангельское | областной бюджет | 2018 | 3 500,00 |
| 2 | Благоустройство общественной территории у сельского клуба (сквер) | с.Архангельское, ул.Центральная,66 | районный, местный бюджеты, внебюджетные источники | 2018 | 1 500,00 |
| 3. | Ремонт сельского клуба | с.Архангельское, ул.Центральная,66 | районный бюджет, внебюджетные источники | 2019 | 500,00 |
| 4. | Ремонт почты | с.Архангельское, ул. Садовая,56 | областной бюджет, внебюджетные источники | 2019 | 500,00 |
| 5 | Ремонт и модернизация сельской библиотеки | с.Архангельское, ул.Центральная,66 | районный, местный бюджеты, внебюджетные источники | 2020 | 300,00 |
| 6 | Ремонт здания администрации | с. Архангельское | местный бюджет | 2020 | 400,00 |
| 7 | Ремонт детского сада | с.Архангельское, ул Садовая, 54 | районный, местный бюджеты | 2020 | 300,00 |
| 8 | Обустройство пляжных мест у реки для купания | с. Архангельское | местный бюджет, внебюджетные источники | 2021-2028 | 500,00 |
| 9 | Строительство детской игровой площадки | с. Архангельское | местный бюджет, внебюджетные источники | 2021-2028 | 1250,00 |
| 10 | Строительство спортивной площадки | с. Архангельское | районный, местный бюджеты, внебюджетные источники | 2021-2028 | 1250,00 |

Объем финансирования Программы в 2018-2028 годах составит 10 000,00 тыс.руб. в том числе по годам:

2018 год – 5000, 00 тыс.руб.

2019 год – 1000, 00 тыс.руб.

2020 год – 1000, 00 тыс.руб.

2021 – 2028 годы – 3000,00 тыс.руб.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это комплекс мероприятий, проводимых в областях: образования,

здравоохранения, культуры, физического воспитания и спорта в границах

муниципального образования –Архангельское сельское поселение.

Целью программы являются:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры.

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

- Обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения на 2018-2028 годы в соответствии с установленными потребностями.

- Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение развития социальной инфраструктуры Архангельского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения, улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры сельского поселения, повышение уровня здоровья населения, создание условий для занятий спортом.

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения**

Настоящая Программа носит социально ориентированный характер.

Приоритетными направлениями ее реализации является комплексное обустройство с. Архангельское Архангельского сельском поселении и представляет собой систему программных мероприятий.

В настоящих социально-экономических условиях особое значение приобретает разработка эффективной политики оптимизации сети учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Улучшения их материально-технического обеспечения, совершенствование информационной базы, кадрового потенциала.

Программой запланированы мероприятия по укрепления материально-

технической базы учреждений здравоохранения, что создаст условия повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи населению и приведет к улучшению состояния здоровья населения.

Планируется достижение следующих конечных результатов Программы, а

именно:

-повышение удовлетворенности населения от медицинской помощью.

Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей поселения услугами учреждения культуры, организации библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга жителей поселения.

Реализация настоящей Программы поможет достичь более результативных

показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество,

предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению поселения, сохранить учреждения культуры.

В ходе реализации муниципальной программы произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы учреждений, объектов социальной инфраструктуры, расширятся формы и виды культурно-досуговых услуг населению, физической культуры и спорта населению, а также увеличатся посещаемость учреждений, спортивных сооружений, объектов

способствующие дальнейшему развитию культуры, спорта.

Планируется достижение следующих конечных результатов Программы, а

именно:

- увеличение количества посещений массовых мероприятий;

- повышение качества услуг в сфере культуры;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет

приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие поселения.

В ходе реализации муниципальной программы будут улучшены количественные и качественные показатели в сфере физической культуры и массового спорта.

Планируется достижение следующих конечных результатов Программы, а

именно:

-создание необходимых условий развития спортивно-массовой и оздоровительной работы;

-развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения;

-рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.